LĪGUMA PROJEKTS

Cēsīs

Datums skatāms laika zīmogā

SIA “VINDA”, vienotais reģistrācijas Nr.49503000754, juridiskā adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, kuras vārdā uz pilnvaras pamata rīkojas valdes loceklis Artūrs Smagars, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

“Pretendenta nosaukums”, vienotais reģistrācijas Nr. ______________ juridiskā adrese: ______________________, kuras vārdā saskaņā ar ______________rīkojas ______________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, kopā turpmāk tekstā – Puses, pamatojoties uz cenu aptaujas “Divu saules paneļu elektrostaciju dokumentācijas izstrāde, izbūve un iekārtu uzstādīšana Cēsu pilsētas SIA “Vinda” objektos”  ar identifikācijas Nr. VINDA2026/06 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

- Līguma priekšmets

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ir piekritis veikt divu saules paneļu elektrostaciju (katra ar jaudu 10 kW) saistošās dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu, saules paneļu elektrostaciju izbūvi un iekārtu uzstādīšanu, to ieregulēšanu, pievienošanu Objektos esošajiem elektrotīkliem, objektu nodošanu ekspluatācijā, dokumentācijas ievadi būvniecības informācijas sistēmā u.c. ar šo saules paneļu elektrostaciju uzstādīšanu veicamos darbus sekojošos  Pasūtītāja objektos:

- “Cēsu pilsētas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacija” Ģimnāzijas ielā 2C, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101,  (turpmāk- ŪSI) teritorija (kadastra uzmērījuma Nr. 42010090318);

- “Priekuļu ūdens sagataves iekārtas un ūdenstornis” Mežciema iela 6, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV – 4126 (turpmāk – Priekuļu ūdenstornis) (Kadastra uzmērījuma Nr. 42720070463);

ievērojot cenu aptaujas nolikuma, tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums) un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, atbilstoši cenu aptaujā iesniegtajam Piedāvājumam un darbu izmaksu tāmei (turpmāk- Darbi).

- DARBU VEIKŠANA

  - Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu veikšanu Līguma 4. punkta noteiktajā termiņā.

  - Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus.

  - Izpildītājs Darbos izmanto Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

  - Izpildītājs nodrošina visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu atbilstoši normatīvo aktu un AS “Sadales tīkls” noteiktajām prasībām.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma summa ir ____________ EUR (summa vārdiem euro, ____ centi) bez PVN. PVN tiek aprēķināts un rēķinos norādīts atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajai kārtībai, saskaņā ar Darbu izpildes tāmi (Pielikums Nr.1). Līguma summā ir ietverti visi transporta izdevumi, Darbu veikšanai izmantojamo materiālu, tehnisko līdzekļu un darba izmaksas u.c. maksājumi, kas nepieciešami Darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

  - Pasūtītājs veic avansa maksājumu 30% (trīsdesmit) apmērā pirms darbu uzsākšanas, pēc Izpildītāja iesniegtā avansa rēķina.

  - Pasūtītājs veic gala norēķinu par Darbiem 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

  - Ja Darbi veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, par ko Līgumā noteiktā kārtībā tiek sastādīts akts, galējā norēķināšanās par Darbiem notiek pēc konstatēto trūkumu novēršanas.

- LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

  - Darbu izpildes galīgais termiņš tiek noteikts ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no līguma stāšanās spēkā brīža.

  - Ja Pasūtītājs ir iesniedzis Izpildītājam motivētu rakstveida atteikumu pieņemt 
Darbus, tad par to izpildes datumu uzskatāms datums, kad Izpildītājs ir novērsis visus atteikumā minētos defektus un atkārtoti iesniedzis Pasūtītājam Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.

  - Ja Darbu veikšanas gaitā rodas dažādi neplānoti papildus darbi, to izpildes termiņš var tikt pagarināts, noformējot rakstisku vienošanās protokolu, kuru paraksta abas Puses.

  - Ja materiālu sagādes laikā ir piegāžu kavējumi, kurus Izpildītājs nav varējis paredzēt un ietekmēt, līguma darbības termiņš var tikt pagarināts par laiku, kamēr montāžas materiālu piegāde ir kavēta no Izpildītāja piegādātāju puses, materiālu piegādes kavēšanās iemeslus pamatojot ar atbilstošiem dokumentiem.

- IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Izpildītājam ir tiesības saņemt Līguma 3. punktā noteikto samaksu par kvalitatīviem un Līguma noteikumiem atbilstošiem paveiktiem Darbiem.

  - Izpildītājs apņemas un garantē Līgumā paredzētos Darbus veikt kvalitatīvi, noteiktā termiņā, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem, novērst trūkumus un defektus, kuri atklājušies Darbu izpildes laikā vai to pieņemšanas – nodošanas laikā ar savu darbaspēku un līdzekļiem.

  - Izpildītājam ir pienākums ievērot visus ar darba aizsardzību, ugunsdrošību un vides aizsardzību saistītos normatīvos aktus, tajā skaitā, veikt nepieciešamos pasākumus šajās jomās. Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju, un Izpildītājs Darbu veikšanas laikā apņemas veikt normatīvajos aktos par darba aizsardzības prasībām noteiktos pienākumus.

  - Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā paziņot Pasūtītājam par jebkādiem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē Darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņot ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

  - Ja Pasūtītājs nosūta Izpildītājam paziņojumu par atklāto defektu, Izpildītājam ir pienākums ar savu darbaspēku un uz sava rēķina izlabot paziņojumā minēto defektu, kā arī novērst tā varbūtēju ietekmi uz visu objektu tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā.

  - Ja Izpildītājs nav novērsis defektu Pasūtītāja paziņojumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs nodrošina defekta novēršanu, bet Izpildītājam ir pienākums segt defektu novēršanas izmaksas.

  - Ar defektu likvidāciju saistīto Darbu nodošana notiek klātesot Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvjiem, kuri sastāda un paraksta atsevišķu pieņemšanas – nodošanas aktu.

- GARANTIJAS NOTEIKUMI

  - Izpildītājs veiktajiem Darbiem un uzstādītajām iekārtām nodrošina sekojošus garantijas termiņus:

    - veiktajiem būvdarbiem - 3 gadi;

    - saules paneļu tehniskā garantija - 15 gadi;

    - saules paneļu ražības garantija - 25 gadi;

    - strāvas pārveidotājam (invertoram) - 10 gadi;

    - saules paneļu montāžas konstrukcijām - 10 gadi.

  - Pasūtītājam garantijas laikā nav tiesību bez rakstveida saskaņojuma ar Izpildītāju veikt saules elektrostacijas un/vai atsevišķu tās sastāvdaļu pārbūvi, saules elektrostacijas komponenšu atvienošanu un/vai savienošanu un invertora uzstādījumu izmaiņas.

  - Pasūtītājam garantijas termiņu ietvaros ir pienākums saules paneļu elektrostacijās uzstādītās iekārtas un konstrukcijas lietot atbilstoši ražotāju noteiktajiem ekspluatācijas noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs Līguma 6.1. punktā noteiktajos garantijas termiņos konstatē būvdarbu, iekārtu vai uzstādīto konstrukciju defektus un/vai bojājumus, tas nosūta Izpildītājam rakstisku pretenziju. Izpildītājs izskata Pasūtītāja iesniegto pretenziju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas un veic objekta apsekošanu, sagatavo un paraksta Defektu aktu, kurā vienojas ar Pasūtītāju par defektu un/vai neatbilstības novēršanas kārtību un termiņiem.

  - Izpildītājs Līguma 6.1..punktā norādītajos garantijas periodos ar saviem līdzekļiem un resursiem bez papildus atlīdzības 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no Defektu akta parakstīšanas dienas novērš Izpildītāja veikto darbu vai uzstādīto iekārtu (konstrukciju) bojājumus un trūkumus, nodrošinot remontu atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām vai nepieciešamības gadījumā apmainot iekārtas (konstrukcijas) pret jaunām iekārtām vai konstrukcijām, kas atbilst Līguma un tehniskajām specifikācijām noteiktajām prasībām.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt Darbu kvalitātes pārbaudi, pārbaudot tā atbilstību tāmei un jebkurā stadijā iepazīties ar Darbu veikšanas gaitu un kvalitāti.

  - Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītājam Darbu veikšanai atbilstošus apstākļus un piekļuvi.

  - Pasūtītāja pienākums visa Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.

  - Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājam ir pienākums saņemt atļauju no AS Sadales tīkls par saules paneļu elektrostaciju uzstādīšanu 1. punktā norādītajos objektos.

  - Pasūtītājam ir pienākums veikt norēķinus ar AS Sadales tīkls par saules paneļu elektrostaciju izbūves atļaujas saņemšanu.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses neatbild par savu pienākumu neizpildi, ja tai par pamatu ir bijusi nepārvarama vara. Nepārvarama vara Līguma kontekstā ir notikums, kas liedz pildīt Līguma pienākumus un nebija iepriekš paredzams Līguma noslēgšanas laikā, un nav atbildīgās Puses izraisīts vai veicināts.

  - Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt Līguma saistības vai Līguma pienākumu izpilde tiek apdraudēta Līguma 8.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 24 (divdesmit četru) stundu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos, pieņemot sakaru pieejamību.

  - Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma darbības termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku, uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

- CITI NOTEIKUMI

  - Līgums ir sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.

  - Pasūtītājs piešķir tiesības pārstāvēt Pasūtītāju organizatoriskajos jautājumos ar tiesībām parakstīt Līgumā noteiktos pieņemšanas – nodošanas aktus Attīrīšanas iekārtu struktūrvienības vadītājam Ralfam Saļmo, tālruņa nr. 29478587, e-pasts: ralfs.salmo@vinda.lv.

  - Izpildītāja pārstāvis: <amats, Vārs Uzvārds, tālrunis: __________, e-pasts: ______________, kurš ir atbildīgs par Līguma administrēšanu Izpildītāja vārdā.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski Pusēm vienojoties un pievienojami Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa un ir spēkā no parakstīšanas brīža un saistoši abām Pusēm.

  - Strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, puses risina pārrunu ceļā vai, ja tas nav iespējams, iesniedz prasību tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošiem tiesību aktiem.

  - Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes gadījumā, ja līguma izpildes laikā Pārdevējam tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kuri ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

    - 1.pielikums – Darbu izpildes tāme;

    - 2.pielikums – Tehniskās specifikācijas.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Cēsu pilsētas SIA “VINDA” |  |
| Reģistrācijas Nr. 49503000754 |  |
| Juridiskā adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads |  |
| Banka: |  |
| Konta Nr. |  |
| Kods: |  |