APSTIPRINĀTS

Cēsu pilsētas SIA “Vinda”

Iepirkumu komisijas

2026. gada 20. augusta sēdē

protokols Nr.2026-21

Cenu aptaujas

“Ārējo ūdensapgādes tīklu izbūve Maija un Dārza ielās, Liepā, Cēsu novadā”

ID Nr. Vinda2026/09

NOLIKUMS

- Vispārīgie noteikumi

  - Pasūtītājs:

| Nosaukums | Cēsu pilsētas SIA “Vinda” |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 49503000754 |
| Juridiskā adrese: | Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; |
| Tālrunis, e-pasts | +371 64123526, info@vinda.lv |
| Interneta mājas lapa | www.vinda.lv |
| Interneta mājas lapas iepirkumu sadaļa | https://www.vinda.lv/vinda/iepirkumi/ |
| Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju un organizatorisku informāciju | Projektu koordinatore Zane Ostrovska Zane.Ostrovska@vinda.lv, mob. +371 27700803 |
| Kontaktpersona par tehniskiem jautājumiem | Tehniskās struktūrvienības vadītājs Andris Bārdiņš Andris.Bardins@vinda.lv, mob.+371 26001233 |

  - Iepirkuma komisija - Pasūtītāja izveidota iepirkumu komisija, kuru Pasūtītāja valdes loceklis izveidojis Pasūtītāja iepirkumu organizēšanai (rīkojums Nr. 8, datēts 01.04.2026.).

  - Iepirkuma metode: cenu aptauja.

  - Cenu aptauja organizēta saskaņā ar Cēsu pilsētas SIA “Vinda” iekšējo iepirkumu veikšanas kārtību.

  - Piegādātājs - fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū veikt attiecīgi būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

  - Pretendents - Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) cenu aptaujas nolikuma noteiktajā kārtībā.

- Cenu aptaujas priekšmets un apjoms

  - Cenu aptaujas priekšmets ir ārējo ūdensapgādes tīklu izbūve Maija, Raunas un Dārza ielās, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, savienojot to ar esošo centrālo ūdensvadu (turpmāk – Būvdarbi)  saskaņā ar šo nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām (1. pielikums).

  - Darbu izpildes vieta: Maija, Raunas un Dārza ielas, Liepa, Liepas pagasts, Cēsu novads.

  - Būvdarbu CPV kodi: 45231300-8 - Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi; 44160000-9, Cauruļvadi, cauruļvadu līnijas, caurules, apvalki, un saistīti izstrādājumi.

  - Līguma izpildes termiņš: Kopējais darbu termiņš ir 3 (trīs) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Norēķinu kārtība:

    - Līgumā tiks paredzēti starpmaksājumi un gala maksājums;

    - starpmaksājumi ne vairāk kā 70% apmērā pēc Akta par veiktajiem darbiem parakstīšanas;

    - gala maksājums ne mazāk kā 30% apmērā pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina Būvvaldes akts;

    - avansa maksājums netiek paredzēts.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

  - Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2026. gada 7. septembrim plkst. 17:00. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiek izskatīti.

  - Piedāvājumu iesniedz sagatavotu latviešu valodā elektroniski, parakstītu ar drošo elektronisko parakstu līdz 3.1. punktā noteiktajam termiņam, nosūtot to uz e-pastu: info@vinda.lv.

  - Pretendents var iesniegt Piedāvājumu, kas tiek šifrēts ar paroli, lai to nevar atvērt līdz nolikuma 3.1. punktā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja Pretendents Piedāvājumu šifrē ar paroli, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi info@vinda.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai. Gadījumā, ja parole netiek saņemta, tiek uzskatīts, ka Piedāvājums nav iesniegts.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš: 30 (trīsdesmit) dienas no Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

  - Pirms Piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam ir iespēja apsekot objektu dabā (darba dienās no 09:00 – 16:00) vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš saskaņojot apskates laiku ar kontaktpersonu Ernestu Ikaunieku pa tālruni mob.+371 28688739 vai rakstot uz e-pastu: ernests.ikaunieks@vinda.lv.

- Vispārējās prasības Pretendentiem

  - Par Pretendentiem var būt personas, kuras atbilst šī nolikuma prasībām un kuras pēc savas brīvas gribas izpausmes izsaka vēlēšanos piedalīties cenu aptaujā un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt Būvdarbus. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Ieinteresētajam pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir pienākums iepazīties ar visu informāciju, kas ir publicēta Pasūtītāja interneta vietnē www.vinda.lv/iepirkumi attiecībā uz šo cenu aptauju un ievērtēt to savā Piedāvājumā.

  - Tehniskās prasības Būvdarbu izpildei noteiktas nolikuma pielikumā – Tehniskās specifikācijas (1. Pielikums).

  - Pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par Pretendenta maksātnespēju vai likvidāciju.

  - Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.

  - Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētie apstākļi.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- Pretendentu kvalifikācijas un pieredzes prasības

  - Pretendenta pieredze:

    - Pretendentam iepriekšējo 10 (desmit) gadu periodā (no 2015. gada līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 2 (divu) centralizēto ūdensapgādes un / vai kanalizācijas tīklu izbūves vai pārbūves būvobjektu veikšanā;

    - Pretendenta pieredzes prasība attiecas uz objektiem, kas ir nodoti ekspluatācijā.

    - Pretendents iepriekš gūto pieredzi apliecina, iesniedzot sekojošus dokumentus:

      - Pretendenta veikto būvdarbu uzskaiti iesniedz, aizpildot informāciju nolikuma pielikuma 2. Pielikumā “Pretendenta piedāvājums” 4. punktā atbilstoši tajā norādītajām prasībām;

      - aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā;

      - Pretendents var apliecināt atbilstību arī ar citiem dokumentiem (pieņemšanas-nodošanas aktiem, pavadzīmēm, izziņām, u.c.).

      - Iesniegtajos dokumentos ir jābūt iekļautai visai informācijai, kas apliecina Pretendenta pieredzes prasību atbilstību.

  - Speciālistu kvalifikācijas prasības:

    - Pretendents Būvdarbu izpildei nodrošina kā minimums šādus speciālistus, kuriem ir sekojoša kvalifikācija un/vai pieredze:

      - Būvdarbu vadītājs, kuram ir derīgs ūdensapgādes un kanalizācijas (arī ugunsdzēsības sistēmu) būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības kvalifikācijas sertifikāts;

      - darbu aizsardzības speciālistu, kurš ir atbildīgs par darba aizsardzības pasākumu ievērošanu objektā.

    - Pretendents, speciālistu pieredzes esamību apliecina, iesniedzot sekojošus dokumentus:

      - atbildīgo speciālistu pieredzes aprakstu (ja attiecināms) (nolikuma 2. pielikuma “Pretendenta piedāvājums” 5. punktā);

      - piesaistīto speciālistu parakstītu apliecinājumu (Nolikuma 4.pielikums “Speciālista apliecinājums”), kurā norādīts, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Būvdarbu līgums, speciālists apņemas piedalīties līguma izpildē);

      - aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kas apliecina atbildīgā speciālista atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām ( ja attiecināms).

      - Speciālists var apliecināt atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām arī ar citiem dokumentiem. Iesniegtajos dokumentos jābūt norādītai visai informācijai, kas apliecina speciālista atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

    - Par speciālistu spēkā esoša sertifikāta esamību Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/ pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā.

    - Būvniekam Būvdarbu izpildei jānodrošina personāls un citi speciālisti, kuri ir nepieciešami, bet nolikumā nav norādīti kvalifikācijas prasību izvērtējumam.

- Pretendenta iesniedzamie dokumenti

  - Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

    - Pretendenta piedāvājums (2. pielikums - veidne), ko parakstījis Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona;

    - Izbūves darbu tāmi – Pretendenta sagatavots dokuments, kurā kā minimums iekļauj Tehnisko specifikāciju 8. punktā uzskaitīto darbu un materiālu izmaksas;

    - Pretendenta kvalifikācijas un pieredzi apliecinošus dokumentus – Pretendenta sagatavoti dokumenti;

    - Piedāvāto speciālistu apliecinājumus (4. pielikums – veidne).

  - Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus šajā nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās) ietvertos nosacījumus.

  - Iesniegtie Piedāvājumi, izņemot, ja Pretendents Piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu grozīt.

  - Informācija norādāma tādā apjomā, lai Iepirkuma komisija varētu veikt Piedāvājuma atbilstības pārbaudi un Piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši nolikuma  noteiktajām prasībām.

  - Pretendenta piedāvājums.

    - Piedāvātajā līgumcenā (bez PVN) tiek iekļautas visas ar Būvdarbiem saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā;

    - Pasūtītājs nenodrošinās liekās, neizmantojamās grunts atbērtnes vietu. Liekās, neizmantojamās grunts atbērtnes vietas ierīkošanas, uzturēšanas izmaksas ir jāiekļauj piedāvājuma izmaksās.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Piedāvājumu izvērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.

  - Piedāvājumi, kuri būtiski neatbilst nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti.

  - Cenu aptaujas ietvaros Iepirkuma komisija vērtēs Pretendentu pieredzi un spējas līdzīgu būvdarbu izpildes sniegšanā, Pretendenta piedāvāto cenu Būvdarbu veikšanai un izvērtēs iespējas noslēgt līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbildīs cenu aptaujas un tā pielikumu prasībām un Pretendenta piedāvātā cena būs viszemākā.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam izskaidrot iesniegto Piedāvājumu. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt no turpmākas dalības cenu aptaujā.

  - Pasūtītājs informēs visus Piedāvājuma iesniedzējus par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu 3 (trīs) dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, nosūtot informāciju elektroniski uz Pretendenta piedāvājuma veidnē norādīto e-pastu.

  - Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai Pasūtītāja tīmekļa vietnē par konkrēto iepirkumu. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

  - Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības:

    - labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta Piedāvājumā, iepriekš par to informējot  Pretendentu.

    - pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

    - jebkurā brīdi pārtraukt vai izbeigt iepirkumu un neslēgt līgumu, kā arī noraidīt Pretendenta Piedāvājumu, ja Pasūtītājam ir objektīvi iemesli.

    - izvēlēties nākamo zemākās cenas Piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents nenoslēdz iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju tā norādītajā termiņā.

    - izdarīt grozījumus šajā nolikumā pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to publiskojot.

- Saziņa

  - Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem pretendentiem cenu aptaujas ietvaros notiek latviešu valodā, izmantojot elektronisko pastu.

  - Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja elektronisko pasta adresi info@vinda.lv.

  - Pasūtītājs (Iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta uz ieinteresētā piegādātāja norādīto elektroniskā pasta adresi.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par cenu aptaujas dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus cenu aptaujas dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem tīmekļa vietnes http://www.vinda.lv sadaļā, kurā ir pieejams nolikums un informē Pretendentus, kas Piedāvājumu iesnieguši līdz grozījumu veikšanai.

  - Pasūtītājs cenu aptaujas ietvaros iesniegtos personas datus ievāc, izmanto, glabā un dzēš, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas un c) apakšpunktu, kas nosaka, ka apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, t.i., dati tiks izmantoti noteikto mērķu sasniegšanai. Jebkurā laikā persona ir tiesīga prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par datu lietošanu, kā arī prasīt datu dzēšanu. Pasūtītājas garantē, ka datu apstrādē tiek ievērotas Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu prasības.

- Pielikumi

- Pielikums: Tehniskā specifikācija ar pielikumiem.

- Pielikums: Pretendenta piedāvājums (veidne).

- Pielikums: Līguma projekts.

- Pielikums: Speciālista apliecinājums (veidne).

- Objekta apsekošanas akts (veidne)